项目章程

* **项目名称**

**小小猿**

* **项目经理**

**柳海源**

* **项目背景**

目前我国在儿童编程方面还不够成熟。国内大众对儿童编程的理解不够透彻、更甚者都不能理解儿童编程存在的意义。我国现有的拥有此功能的APP屈指可数，不仅是一个商机也是一个培养编程青年的平台。如今是一个信息时代，手机在日常生活中占了很大的比重，我们可以很好地利用这一点，来让中小学生玩手机的同时学到更多的知识。我国目前各式各类的编程比赛也在如火如荼的进行中，其中一些比赛的含金量很大。一些比赛的编程前几名就会获得名校的直接录取资格。

。

* **项目目标**

为中小学生提供儿童编程的平台，同时还方便大家的交流思想，互相学习。

* **项目范围**
  + 管理员功能：商家审核、广告管理、推荐货物管理、活动安排、分析数据；
  + 用户功能：实现用户的交流、能力的提升、游戏的流畅
* **进度**

2019．3月:组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围；

* 4月前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工；
* 4.10前确定产品定位；
* 4.15前完成第一版界面原型；
* 4.20前确定第一版产品范围；
* 4.25前完成主要技术点研究；
* 4.30前确定下一阶段任务的细化安排；

2019．5月：产品的需求细化、产品设计细化；

2019．6—8月：组建网站建设团队，进入建设期；

2019．9--11月：产品进入贝塔测试阶段（吸引尽可能广泛的商家和学生进行测试）；

* **交付成果** 
  + 完全实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**